Workout Tracker

Documentação de MVP

Diário de treino técnico, focado em performance e organização pessoal

Versão 1.0

Maio de 2026

# 1. Sumário Executivo

Este documento define o escopo, a arquitetura e o cronograma de execução do MVP de um aplicativo de gerenciamento de treinos chamado provisoriamente Workout Tracker. O produto se posiciona como uma ferramenta técnica e sem atritos para praticantes sérios de musculação, priorizando performance, progressão de carga e flexibilidade na execução em detrimento de funcionalidades sociais.

A proposta resolve três dores concretas e mensuráveis: (1) perda de progressão por falta de histórico estruturado de cargas, (2) interrupção do treino quando o equipamento desejado está ocupado, e (3) má gestão do tempo de descanso entre séries. Cada uma dessas dores tem solução direta no escopo do MVP.

## 1.1 Princípios de Produto

- Local-first: todas as operações funcionam offline. A sincronização com a nuvem é assíncrona e nunca bloqueia o uso.

- Atrito zero na execução: no modo treino, o usuário registra uma série em no máximo dois toques, com botões grandes e legíveis a um metro de distância.

- Dado é dono: exportação completa do histórico em formato aberto (CSV/JSON) a qualquer momento, sem paywall.

- Performance acima de estética: animações e GIFs nunca atrasam a interação. Interface limpa, sem distrações sociais.

- Onboarding com valor imediato: biblioteca pré-populada de exercícios e templates de treino prontos. O usuário pode treinar nos primeiros 60 segundos.

# 2. Proposta de Valor e Posicionamento

O Workout Tracker entrega uma ferramenta sem atritos para o gerenciamento de treinos, focada em três pilares: progressão de carga assistida, controle inteligente do tempo de descanso, e flexibilidade na execução por meio de substituição rápida de exercícios. O produto não compete com aplicativos sociais como Strava ou comunidades como Hevy Coach. Compete diretamente com planilhas de Excel, cadernos físicos e aplicativos genéricos que ignoram a realidade da academia brasileira.

## 2.1 Público-alvo

Praticantes intermediários e avançados de musculação, com frequência semanal de três a seis treinos, que entendem conceitos básicos de periodização e progressão. Não é um app para iniciantes absolutos, embora não os exclua. O perfil primário valoriza dado estruturado, hostil a anúncios e cético quanto a recursos sociais.

## 2.2 Diferenciais competitivos

| Funcionalidade | Apps comuns | Workout Tracker |
| --- | --- | --- |
| Substituição de exercício | Manual, busca por nome | Sugestão automática por tag de movimento, com herança de séries e reps |
| Progressão de carga | Registro manual sem feedback | Sugestão automática baseada em performance da sessão anterior |
| Modo offline | Parcial ou inexistente | Local-first integral, sync em background |
| Timer de descanso | Fixo por exercício, sem alerta tátil | Configurável por série, com vibração e som |
| Onboarding | Cadastro obrigatório, biblioteca vazia | Modo convidado, biblioteca pré-populada, templates prontos |

# 3. Arquitetura de Funcionalidades

## 3.1 Conta e autenticação

O cadastro é opcional. Ao abrir o app pela primeira vez, o usuário entra direto no modo convidado, com todos os dados salvos localmente. A criação de conta é oferecida quando o usuário acumula histórico relevante ou tenta acessar o app em um segundo dispositivo. No momento do cadastro, o histórico local é mesclado com a conta na nuvem.

- Autenticação por e-mail e senha, com opção de login social (Google e Apple) para reduzir fricção.

- Recuperação de senha por e-mail.

- Exportação de dados em CSV e JSON disponível em qualquer momento, inclusive para usuários convidados.

- Exclusão de conta com remoção completa de dados em até trinta dias, em conformidade com LGPD.

## 3.2 Construtor de treinos

O construtor é o núcleo de configuração do app. O usuário define rotinas que serão executadas repetidamente, com possibilidade de ajuste fino por exercício.

### 3.2.1 Rotinas fixas

Treinos vinculados aos dias da semana, por exemplo Segunda-feira reservada para peito e tríceps. Um treino pode ser atribuído a múltiplos dias, e um dia pode conter mais de um treino opcional. O usuário escolhe na hora qual executar.

### 3.2.2 Treinos avulsos

Pasta separada para treinos esporádicos, como mobilidade de fim de semana ou treino de viagem. Não poluem a agenda principal, mas compartilham a mesma biblioteca de exercícios e o mesmo histórico.

### 3.2.3 Variáveis por exercício

Para cada exercício adicionado a um treino, o usuário define:

- Número de séries planejadas (incluindo séries de aquecimento opcionais marcadas separadamente).

- Faixa de repetições alvo (por exemplo, oito a doze) ou modo até a falha técnica.

- Carga inicial em kg, com possibilidade de carga diferente por série.

- Tempo de descanso alvo em segundos, configurável por série ou global por exercício.

- Tipo de série: normal, drop set, superset com outro exercício, ou rest-pause.

- Anotações livres, como tempo sob tensão, cadência ou observações de execução.

## 3.3 Biblioteca de exercícios e sistema de alternativas

### 3.3.1 Biblioteca pré-populada

O app é entregue com uma biblioteca curada de aproximadamente cem exercícios essenciais, cobrindo todos os grupos musculares e padrões de movimento. Cada exercício contém um GIF curto demonstrando a execução, nome em português, descrição em uma frase e tags de classificação.

### 3.3.2 Sistema de tags

Cada exercício recebe três tipos de tag, que alimentam o sistema de substituição:

- Grupo muscular primário: peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, quadríceps, posterior, glúteos, panturrilha, core.

- Padrão de movimento: puxada vertical, puxada horizontal, empurrada vertical, empurrada horizontal, agachamento, dobradiça de quadril, isolador.

- Equipamento: barra, halter, máquina, cabo, peso corporal, kettlebell, anilha.

### 3.3.3 Substituição inteligente

Quando o usuário toca em substituir, o sistema oferece de três a cinco alternativas com o mesmo padrão de movimento e grupo muscular primário. Critério de ordenação:

- Exercícios que o usuário já executou anteriormente (com histórico de carga disponível) aparecem primeiro.

- Em seguida, exercícios da mesma família de equipamento.

- Por último, alternativas mais distantes que ainda preservam o estímulo.

A substituição herda número de séries e faixa de repetições, mas a carga não é herdada automaticamente. O sistema sugere a última carga registrada do exercício substituto, ou um campo vazio quando não há histórico.

### 3.3.4 Exercícios personalizados

O usuário pode criar exercícios próprios, com nome, tags e foto ou GIF opcional. Esses exercícios ficam restritos à conta do usuário e não aparecem na biblioteca global.

## 3.4 Modo execução de treino

Interface otimizada para uso na academia, com dedos suados, em movimento ou com pouca luz. Botões grandes (mínimo 48 pontos), contraste alto, sem necessidade de scroll para registrar uma série.

### 3.4.1 Fluxo de uma série

- Tela mostra o exercício atual, série atual versus total, faixa de repetições alvo e carga sugerida.

- Usuário executa a série na realidade física.

- Usuário toca em concluir, registrando reps realizadas e carga utilizada (campos pré-preenchidos com os valores alvo).

- Timer de descanso inicia automaticamente em tela cheia, com barra de progresso visível à distância.

- Ao zerar, o celular vibra e emite um bipe configurável.

- Usuário pula para a próxima série ou exercício.

### 3.4.2 Recursos auxiliares

- Campo opcional de RPE ou RIR: escala de um a dez tocada com um único dedo, para usuários que querem registrar percepção de esforço.

- Pular série ou exercício: marca como não executado, com motivo opcional (equipamento ocupado, fadiga, lesão, dor).

- Reordenar na hora: se um exercício no meio do treino estiver ocupado, o usuário arrasta para o final da fila.

- Detecção de PR: ao registrar uma série, o sistema verifica se houve recorde pessoal (peso máximo, volume ou repetições) e exibe um destaque sutil.

## 3.5 Histórico e progressão

O histórico não é apenas uma lista de treinos passados. É a base de inteligência do app.

### 3.5.1 Visualizações disponíveis

- Linha do tempo de treinos executados, com cargas resumidas por exercício.

- Página por exercício, com gráfico de evolução de carga máxima, volume total (peso multiplicado por repetições) e estimativa de 1RM (Epley).

- Recordes pessoais por exercício, com data de conquista.

- Resumo semanal de volume por grupo muscular, útil para identificar desequilíbrios.

### 3.5.2 Motor de progressão

Ao iniciar um treino, o app sugere cargas baseadas na sessão anterior:

- Se todas as séries atingiram o topo da faixa de repetições: sugere acréscimo de 2,5kg (compostos) ou 1kg (isoladores).

- Se a faixa foi atingida em metade ou mais das séries: mantém a carga.

- Se a maioria das séries ficou abaixo da faixa mínima: sugere redução de 5%.

As sugestões são apenas sugestões. O usuário sempre pode sobrescrever, e o sistema aprende com sobrescritas frequentes ajustando os incrementos padrão por exercício.

## 3.6 Módulo cardio

Seção separada da musculação, com modelo de dados independente, mas integrada ao histórico geral do usuário.

- Registro de modalidade (esteira, bicicleta, escada, corrida ao ar livre, remo, elíptico, outros).

- Métricas básicas: duração, distância (opcional), intensidade percebida, calorias estimadas.

- Campos preparados para integração futura: external_source, external_id, synced_at. Permitem importar dados de Garmin, Apple Health ou Strava sem retrabalho.

- Frequência cardíaca média e máxima (opcional, entrada manual no MVP).

# 4. Modelo de Dados

O modelo é projetado para escala razoável, sincronização local-first e flexibilidade para incorporar técnicas avançadas de treino sem refatoração estrutural. Cinco coleções principais.

## 4.1 Visão geral das coleções

| Coleção | Propósito e principais campos |
| --- | --- |
| users | Identidade e preferências. Campos: id, email, nome, unidade_peso (kg ou lb), unidade_distancia, som_timer, vibracao_timer, criado_em, plano (free/pro futuro). |
| exercises | Biblioteca global de exercícios mais customizados do usuário. Campos: id, nome, descricao, gif_url, grupo_muscular_primario, grupo_muscular_secundario, padrao_movimento, equipamento, criado_por (null para biblioteca global), arquivado. |
| routines | Treinos do usuário. Campos: id, user_id, nome, tipo (fixo/avulso), dias_da_semana (array), ordem, ativo. Contém uma lista ordenada de routine_exercises. |
| routine_exercises | Configuração de cada exercício dentro de um treino. Campos: id, routine_id, exercise_id, ordem, series_planejadas (array com reps_alvo, carga_alvo, descanso_segundos, tipo_serie), notas. |
| workout_sessions | Cada vez que o usuário executa um treino. Campos: id, user_id, routine_id, iniciado_em, finalizado_em, duracao_total, notas, sentimento (escala 1-5 opcional). |
| set_logs | Cada série individual executada. Granularidade essencial para análise. Campos: id, session_id, exercise_id, ordem_no_treino, numero_serie, reps_realizadas, carga_kg, rpe (opcional), tipo_serie, executada (boolean), substituido_de_exercise_id (rastreio de substituições). |
| cardio_sessions | Sessões de cardio. Campos: id, user_id, modalidade, duracao_minutos, distancia_km, intensidade, fc_media, fc_max, calorias, external_source, external_id, synced_at, executado_em. |

## 4.2 Estratégia de sincronização

Cada registro possui campos updated_at, deleted_at (soft delete) e device_id. A sincronização segue o padrão last-write-wins por campo, com resolução manual de conflitos apenas em casos extremos (mesma série editada em dois dispositivos ao mesmo tempo, cenário raro). O banco local usa SQLite via Drift (Flutter) ou WatermelonDB (React Native). O backend usa PostgreSQL com endpoints REST simples para push e pull de mudanças desde o último timestamp.

# 5. Stack Técnica Recomendada

Recomendações otimizadas para um time pequeno (uma a três pessoas) que precisa publicar em iOS, Android e idealmente web sem triplicar o esforço.

| Camada | Opção recomendada | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| Front-end mobile | Flutter (Dart). Performance nativa, single codebase iOS e Android, suporte sólido a animações e gestos. | React Native com Expo. Mais fácil contratar dev se já tem time web React. |
| Banco local | Drift (Flutter) ou WatermelonDB (RN). Reativo, performático, suporte a queries complexas. | Isar (Flutter), Realm (RN). |
| Back-end | Supabase. PostgreSQL gerenciado, auth pronta, storage, row-level security. Reduz drasticamente código de backend no MVP. | Firebase, ou Node.js + Postgres em VPS. |
| Auth | Supabase Auth com e-mail, Google e Apple. | Clerk, Auth0. |
| Hospedagem de GIFs | Supabase Storage com CDN, ou Cloudflare R2. | Bunny CDN. |
| Analytics | PostHog (self-hosted ou cloud). Open-source, sem custo inicial. | Mixpanel, Amplitude. |
| Crash reporting | Sentry. Free tier generoso, integração trivial. | Firebase Crashlytics. |

A justificativa central para Flutter + Supabase é o tempo até o MVP funcional. Supabase elimina semanas de configuração de auth, banco e storage, enquanto Flutter entrega uma única base de código com qualidade visual de aplicativo nativo. O custo inicial de hospedagem é zero ou próximo a zero até dezenas de milhares de usuários.

# 6. Cronograma de Execução

Três fases sequenciais, com duração estimada para um desenvolvedor full-time ou dois meio-período. Cada fase termina com um build testável internamente.

## 6.1 Fase 1: Alicerce (semanas 1 a 4)

Foco em infraestrutura, autenticação e biblioteca de conteúdo. Ao final, o usuário consegue se cadastrar, navegar pela biblioteca de exercícios e ver os GIFs, mas ainda não consegue treinar.

- Configuração de projeto Flutter, Supabase e CI/CD básico.

- Esquema de banco de dados completo aplicado em Supabase, com row-level security.

- Fluxos de auth: cadastro, login, login social, recuperação de senha, modo convidado.

- Tela de biblioteca de exercícios com busca, filtros por grupo muscular e padrão de movimento.

- Curadoria e upload dos cem exercícios iniciais com GIFs. Trabalho de conteúdo paralelo, não bloqueia o código.

- Configuração de Sentry e PostHog.

## 6.2 Fase 2: O motor (semanas 5 a 9)

Construtor de treinos, modo execução básico e histórico. Ao final desta fase, o app é utilizável. Você consegue treinar com ele na academia, mesmo sem os recursos diferenciados.

- Tela de construção de rotinas, com adição, reordenação e remoção de exercícios.

- Definição de séries planejadas (reps, carga, descanso) por exercício.

- Atribuição de rotinas a dias da semana.

- Modo execução com check-off de séries e registro de carga e reps.

- Histórico de treinos executados, página por exercício com gráfico simples de evolução.

- Sincronização local-first funcional. Trabalha offline, faz push quando há rede.

- Testes próprios na academia durante toda a fase. Cada amigo testando vale por uma semana de bug report.

## 6.3 Fase 3: Inteligência (semanas 10 a 13)

Diferenciais competitivos e refinamentos. Ao final, o produto está pronto para beta fechado e posteriormente lançamento público.

- Timer automático em tela cheia com vibração e som configurável.

- Sistema de substituição de exercício por tags, com herança de séries e reps.

- Motor de progressão com sugestão automática de cargas.

- Detecção e exibição de PRs.

- Módulo cardio com registro manual.

- Exportação de dados em CSV e JSON.

- Templates de treino prontos (push-pull-legs, upper-lower, full body) para acelerar o onboarding.

- Tela de resumo semanal de volume por grupo muscular.

## 6.4 Pós-lançamento (V2 e além)

Itens que ficam fora do MVP por escopo, mas estão estruturalmente previstos no modelo de dados.

- Integração com Garmin Connect, Apple Health e Strava para importação automática de cardio.

- Periodização programada, com ciclos de carga e deload automáticos.

- Plano de treino gerado por IA com base em objetivos e disponibilidade.

- Compartilhamento de rotinas via link, sem necessidade de feed social.

- Versão web read-only para análise de histórico em tela grande.

- Apple Watch e Wear OS para iniciar timer pelo pulso.

# 7. Métricas de Sucesso do MVP

Métricas selecionadas para avaliar se o produto resolve o problema, não para vaidade. Coletadas por PostHog desde o primeiro dia.

| Métrica | O que mede | Meta MVP (90 dias) |
| --- | --- | --- |
| Sessões de treino por semana por usuário ativo | Retenção real, não login. | Média de 2,5 ou mais |
| Taxa de conclusão de treino | Quantos treinos iniciados são finalizados. | 80% ou mais |
| Uso do timer de descanso | Quantos treinos usam o timer pelo menos uma vez. | 60% ou mais |
| Uso de substituição | Indica que a feature resolve problema real. | 30% dos treinos usam ao menos uma vez por mês |
| Retenção D30 | Usuários ainda ativos trinta dias após cadastro. | 35% ou mais |
| Crashes por sessão | Qualidade técnica. | Menos de 0,5% |

# 8. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Biblioteca inicial de exercícios consome mais tempo que o esperado por curadoria de GIFs. | Alta | Iniciar curadoria na semana 1, em paralelo ao desenvolvimento. Aceitar GIFs de baixa qualidade no MVP e refinar depois. Uma alternativa é gerar ilustrações simples por IA enquanto não há GIFs profissionais. |
| Sincronização local-first introduz bugs sutis de conflito. | Média | Usar biblioteca consolidada (Drift ou WatermelonDB) em vez de implementação própria. Cobrir cenários de sync com testes automatizados. |
| Usuários reclamam de fricção no cadastro e abandonam. | Média | Modo convidado desde o primeiro lançamento. Cadastro só é solicitado quando o valor já foi entregue. |
| Concorrentes consolidados (Strong, Hevy) já cobrem boa parte do escopo. | Alta | Foco nos diferenciais (substituição inteligente, progressão automática, modo execução otimizado). Não competir em quantidade de features. |
| Custos de infraestrutura escalam com sucesso (storage de GIFs, banco). | Baixa no MVP | Supabase free tier suporta até 50 mil MAUs e 1GB de storage. Migrar para tier pago é trivial. Compressão agressiva dos GIFs (200kb cada no máximo). |
| Lesão induzida por sugestão automática de progressão. | Baixa | Sugestões são apenas sugestões, sempre editáveis. Disclaimer no onboarding deixando claro que o app não substitui acompanhamento profissional. |

# 9. Glossário

- 1RM: uma repetição máxima. Carga máxima que o praticante consegue mover uma vez com técnica adequada.

- Drop set: técnica de intensificação em que, após chegar à falha, reduz-se a carga e continua-se executando.

- Local-first: arquitetura em que o aplicativo opera principalmente sobre dados locais, sincronizando com o servidor de forma assíncrona.

- MAU: Monthly Active Users. Usuários ativos mensais.

- MVP: Minimum Viable Product. Versão mínima funcional para validar hipóteses com usuários reais.

- PR: Personal Record. Recorde pessoal em um exercício, geralmente em carga, volume ou repetições.

- RIR: Reps In Reserve. Quantas repetições o praticante ainda poderia ter executado ao parar a série.

- RPE: Rate of Perceived Exertion. Escala de um a dez de percepção subjetiva do esforço.

- Superset: execução de dois exercícios em sequência, sem descanso entre eles.